ANEXO VII

CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DA BACIA OPERACIONAL TRANSVERSAL

CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA, SOB O PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, EFETUADOS POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SMMU) E PELA EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO (EPTC)

# PREÂMBULO

Este Contrato é celebrado entre:

De um lado, na qualidade de PODER CONCEDENTE:

I - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Sebastião Melo, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SMMU), com sede nesta Capital, na [endereço], representada por seu Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior (PODER CONCEDENTE);

E, de outro lado, na qualidade de CONCESSIONÁRIA,

II -  [qualificação da adjudicante], (CONCESSIONÁRIA),

Como interveniente anuente,

III - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO S.A. (EPTC), com sede na Rua João Neves da Fontoura, 7 - Bairro Azenha - CEP 90050-030 - Porto Alegre, RS, neste ato representada por seu Diretor Presidente.

Celebram o presente CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO de Transporte Coletivo por Ônibus integrante da BACIA OPERACIONAL TRANSVERSAL, conforme especificações contidas no instrumento licitatório, regendo-se pelas Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, aplicada subsidiariamente, Lei nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012,  Lei Municipal nº 8.133, de 12 de janeiro de 1998 e art. 143 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, Lei Municipal no 12.813, de 3 de março de 2021, Lei Municipal Autorizativa n° 12.920, de 29 de novembro de 2021, Decreto Municipal nº [•] /2023, e demais normas aplicáveis,  em especial as cláusulas e condições fixadas no Edital de Concorrência nº [•] /2023, na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA e neste documento.

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA doravante, individualmente, referidos como a “Parte” e, conjuntamente como as “Partes”.

Sumário

PREÂMBULO	1

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO	3

CLÁUSULA 2. – DO PRAZO DO CONTRATO DE CONCESSÃO	3

CLÁUSULA 3. – DO VALOR DO CONTRATO	3

CLÁUSULA 4. – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL	4

CLÁUSULA 5. – DAS CONDIÇÕES E DO INÍCIO DA OPERAÇÃO	4

CLÁUSULA 6. – DOS OBJETIVOS, METAS E PARÂMETROS DE QUALIDADE	5

CLÁUSULA 7. – DO SERVIÇO ADEQUADO	5

CLÁUSULA 8. – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DO SISTEMA TARIFÁRIO	6

CLÁUSULA 9. – DAS OUTRAS FONTES DE RECEITA	7

CLÁUSULA 10. - DO REAJUSTE DA TARIFA USUÁRIO	10

CLÁUSULA 11. - DA REVISÃO DO CUSTO QUILOMÉTRICO DA CONCESSIONÁRIA	10

CLÁUSULA 12. – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	11

CLÁUSULA 13. – DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE	14

CLÁUSULA 14. – DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA	14

CLÁUSULA 15. – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS	16

CLÁUSULA 16. – DO MODO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	17

CLÁUSULA 17. – DAS SANÇÕES	17

CLÁUSULA 18. – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	20

CLÁUSULA 19. – DA INTERVENÇÃO	21

CLÁUSULA 20. – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO, DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO	22

CLÁUSULA 21. – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO E DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA CONTRATADA	24

CLÁUSULA 22. – DOS BENS REVERSÍVEIS	25

CLÁUSULA 23 - DA DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS	26

CLÁUSULA 24 - DA TRANSIÇÃO	27

CLÁUSULA 25. – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA POR ARBITRAGEM	27

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	29

# CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

  - Constitui objeto deste contrato a delegação, por meio de CONCESSÃO, do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Porto Alegre, referente à BACIA OPERACIONAL TRANSVERSAL, cuja área de abrangência, descrição das linhas e serviços estão descritos nos ANEXOS do EDITAL.

  - O serviço deverá ser prestado de modo adequado conforme previsto no EDITAL e seus ANEXOS e na forma da legislação pertinente, sob o planejamento, regulação e fiscalização do Município de Porto Alegre, efetuados por intermédio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

  - As novas LINHAS que forem criadas pelo ÓRGÃO GESTOR, na área de abrangência do objeto contratado, em função do crescimento natural da população ou da dinâmica do uso e ocupação do solo do Município de Porto Alegre, bem como da divisão, prolongamento ou fusão de linhas, fazem parte do objeto desta CONCESSÃO DOS SERVIÇOS, de modo que tais serviços serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.

  - Para o início da operação dos serviços, as LINHAS a serem exploradas compõem a BACIA TRANSVERSAL e estão definidas no ANEXO I do EDITAL.

  - Incluem-se no objeto da CONCESSÃO DOS SERVIÇOS, como obrigação inerente à execução do objeto principal, além de outras estabelecidas no EDITAL, no presente CONTRATO e na legislação vigente:

    - Aquisição, locação, contratos de prestação de serviços, arrendamento ou leasing, bem como manutenção, por conta própria ou de terceiros, dos veículos, garagens, instalações e equipamentos vinculados, direta ou indiretamente, à prestação dos serviços do Sistema, bem como de todo e qualquer bem que seja necessário, de qualquer forma, à prestação dos referidos serviços, nos termos deste EDITAL e do CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS;

    - Fornecimento, instalação, manutenção, renovação e atualização tecnológica dos equipamentos embarcados e do sistema de monitoramento e do sistema de bilhetagem eletrônica, conforme especificação técnica do ANEXO II do EDITAL.

# CLÁUSULA 2. – DO PRAZO DO CONTRATO DE CONCESSÃO

  - O prazo da CONCESSÃO DOS SERVIÇOS será de 20 (vinte) anos, contados da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS.

  - O prazo poderá ser alterado uma única vez, a critério do PODER CONCEDENTE, mediante termo aditivo ao CONTRATO, de forma a manter o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO da CONCESSÃO DOS SERVIÇOS, conforme o disposto na Cláusula 12.

    - Na opção pelo mecanismo de alteração do prazo de vigência, como forma única ou combinada de reequilíbrio econômico-financeiro, a decisão do PODER CONCEDENTE deverá considerar, dentre os elementos técnicos de sua motivação, a observância dos aspectos regulatórios do Sistema de Transporte Coletivo, vigentes à época do evento.

# CLÁUSULA 3. – DO VALOR DO CONTRATO

  - O valor estimado da CONCESSÃO DOS SERVIÇOS é de R$ 133.594.222,00 (cento e trinta e três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais), equivalente ao Valor de Mercado dos Bens, de acordo com o Laudo Técnico nº 0074/2021, atualizado pelos Laudos de Avaliação nº 0102/2022 e nº 130/2022, disponíveis no Apêndice do ANEXO VI do EDITAL.

# CLÁUSULA 4. – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

  - O Edital de Concorrência nº [•] /2023, seus anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA integram para todos os efeitos o presente instrumento.

# CLÁUSULA 5. – DAS CONDIÇÕES E DO INÍCIO DA OPERAÇÃO

  - Na data de assinatura do presente contrato iniciar-se-á a operação pela CONCESSIONÁRIA.

    - A operação será assistida pelo PODER CONCEDENTE pelo período estimado de até 90 (noventa) dias, que tem como finalidade a prestação de assistência técnica em relação aos atos de transição de gestão na CARRIS e ao início da operação dos serviços, sob as regras do presente contrato.

    - Cumprirá ao PODER CONCEDENTE designar técnicos especializados que atuarão no período de transição.

  - A OPERAÇÃO ASSISTIDA não desobriga a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades e obrigações assumidas a partir da assinatura do presente contrato.

    - Os índices de qualidade serão aferidos desde o início da operação da CONCESSIONÁRIA.

    - No caso de descumprimentos dos Índices de Qualidade estabelecidos no item 8.4 e ANEXO III do EDITAL, nos primeiros 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do CONTRATO, os eventos não serão computados no Valor de Desempenho Total Anual (VDTA).

    - Poderão as Partes, de comum acordo, antecipar a data de encerramento da OPERAÇÃO ASSITIDA.

  - A CONCESSIONÁRIA deverá contar com frota, equipamentos e recursos humanos integralmente disponíveis, nos prazos e com as especificações mínimas estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS e na legislação vigente.

  - Para o início de sua operação, a CONCESSIONÁRIA deverá dispor de todos os bens, equipamentos, hardware e software de Sistema de Bilhetagem Eletrônica, devidamente instalados em seus ônibus e garagem(ns), atendendo a todas as exigências do ANEXO II.

    - Não será exigida a condição de posse ou propriedade de garagem.

# CLÁUSULA 6. – DOS OBJETIVOS, METAS E PARÂMETROS DE QUALIDADE

  - Os objetivos e metas da concessão são estabelecidos neste instrumento, no EDITAL e seus ANEXOS e devem ser alcançados mediante o integral cumprimento das condições ali estabelecidas.

  - São objetivos da concessão a prestação de um serviço de qualidade, eficiente, com atualização tecnológica, ambiente adequado e que propicie amplo acesso à população e cujos indicadores operacionais atendam às metas e parâmetros de qualidade estabelecidas no ANEXO III do EDITAL.

# CLÁUSULA 7. – DO SERVIÇO ADEQUADO

  - A concessão do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Porto Alegre pressupõe a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.

  - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, conforto, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da TARIFA USUÁRIO.

  - Para os fins previstos neste CONTRATO, considera-se:

- Regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no EDITAL, neste CONTRATO e nas normas técnicas aplicáveis;

- Continuidade: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços previstos nos ANEXOS do EDITAL;

- Eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a excelência, e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e das metas da CONCESSÃO;

- Conforto: a manutenção dos serviços em níveis que assegurem a comodidade dos usuários conforme definido nos anexos do EDITAL;

- Segurança: a operação, nos níveis exigidos nos anexos do EDITAL, de modo a que sejam mantidos, em níveis satisfatórios, os riscos de acidentes;

- Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, na medida das necessidades;

- Generalidade: universalidade da prestação dos serviços conforme previsto nos anexos do edital;

- Cortesia na prestação dos serviços: tratamento educado e com urbanidade os usuários;

- Modicidade da Tarifa: a justa correlação entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição paga pelos usuários.

  - A CONCESSIONÁRIA deve assegurar, durante todo o prazo da concessão, a prestação de serviço adequado, atendidas, integralmente, as condições estabelecidas no item anterior, nos termos das determinações emanadas do PODER CONCEDENTE e estando sujeita ao Sistema de Avaliação da Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Porto Alegre.

  - Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situações de caso fortuito ou força maior.

# CLÁUSULA 8. – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DO SISTEMA TARIFÁRIO

  - A remuneração da CONTRATADA será por quilômetro rodado.

    - A forma de cálculo do CUSTO QUILOMÉTRICO rodado se dará de acordo com a metodologia de cálculo do custo operacional do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus, prevista no Decreto nº 19.635/2016 e suas alterações posteriores.

    - Integram a composição do CUSTO QUILOMÉTRICO (custo total) os Custos Fixos, os Custos Variáveis, os Custos de Remuneração do Serviço e os Custos dos Tributos discriminados na metodologia do decreto no item 8.1.1.

  - As receitas necessárias para a constituição do valor de REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA advirão da cobrança da TARIFA USUÁRIO e da complementação do PODER CONCEDENTE, sempre que necessário para cobertura do CUSTO QUILOMÉTRICO da BACIA TRANSVERSAL, a título de subsídio mediante compensação futura, nos termos da Lei Municipal nº 12.813/2021.

  - O percentual de participação de mercado da BACIA TRANSVERSAL, para fins da parcela da REMUNERAÇÃO da CONTRATADA, proveniente da Tarifa de Transporte Público Coletivo, é de 22,44% (vinte e dois inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento).

    - O PODER CONCEDENTE complementará a receita devida à CONCESSIONÁRIA, apurada e paga mensalmente até o último dia útil do mês subsequente, com base na diferença entre o custo total, calculado pelo produto entre o CUSTO QUILOMÉTRICO total e a quilometragem realizada, considerando-se na apuração do CUSTO QUILOMÉTRICO a remuneração do serviço e os tributos, e a receita tarifária auferida.

    - Nos meses em que as RECEITAS TARIFÁRIAS superarem o custo total, o PODER CONCEDENTE terá o valor como crédito a ser abatido de sua complementação futura ou do cálculo tarifário do ano subsequente.

  - Caso a CONTRATADA descumpra o Valor de Desempenho Total Anual (VDTA) dos Índices de Qualidade estabelecidos no ANEXO III terá descontada de sua remuneração, nos repasses semanais da CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA e da complementação mensal do PODER CONCEDENTE, no ano seguinte à medição, o percentual de até 1,00% (um por cento), conforme indicado abaixo:

- De 2 a 3 índices reprovados: 0,50% (cinquenta centésimos por cento) de desconto;

- De 4 a 5 índices reprovados: 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) de desconto;

- De 6 a 7 índices reprovados: 1,00% (um por cento) de desconto.

    - O valor correspondente ao desconto pelo descumprimento do Valor de Desempenho Total Anual (VDTA) será transferido pela CONTRATADA para conta específica do PODER CONCEDENTE.

  - A CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA – CCT tem por objetivo promover o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO SISTEMA de Transporte Coletivo, considerando a prática da tarifa única, e realizar os ajustes de receita e de custo entre as CONCESSIONÁRIAS de cada lote e a BACIA TRANSVERSAL, conforme ANEXO VI do EDITAL.

  - A receita da CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA – CCT será calculada pela multiplicação dos PASSAGEIROS EQUIVALENTES pela TARIFA USUÁRIO, descontando-se eventuais valores pelo descumprimento do Valor de Desempenho Total Anual dos Indicadores de Qualidade estabelecidos no ANEXO III do EDITAL.

    - O repasse da receita da CÂMARA DE COMPENSAÇÃO TARIFÁRIA – CCT será semanal, ajustando-se a receita operacional total do sistema no período ao percentual estabelecido no item 8.3 deste CONTRATO.

  - A receita decorrente do pagamento da TARIFA USUÁRIO em espécie, auferida diretamente pela CONTRATADA nos seus ônibus e, quando houver, nos terminais e estações de transbordo inerentes ao seu LOTE, permanecerão em seu domínio a título de pagamento antecipado.

  - O valor da TARIFA USUÁRIO será o decretado pelo PODER CONCEDENTE na revisão tarifária do exercício correspondente.

# CLÁUSULA 9. – DAS OUTRAS FONTES DE RECEITA

  - Visando à obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS, a CONCESSIONÁRIA, por sua exclusiva responsabilidade, diretamente ou mediante a celebração de contratos com terceiros, poderá explorar fontes acessórias, alternativas e complementares, incluindo as decorrentes de projetos associados, desde que as atividades não comprometam a segurança da operação e os padrões de qualidade dos SERVIÇOS, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes deste CONTRATO e na legislação vigente.

    - A RECEITAS ACESSÓRIAS não compõe o CUSTO QUILOMÉTRICO como redutor da parcela da remuneração de serviço ou de capital, mas serão consideradas para aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

  - Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, deverão firmar contrato com a CONCESSIONÁRIA, o qual será regido pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE.

  - A exploração de qualquer atividade, mesmo que autorizada pelo PODER CONCEDENTE, deve ocorrer na forma regulamentada pela Administração Pública, não recaindo qualquer responsabilidade sobre o PODER CONCEDENTE em caso de inadequação da CONCESSIONÁRIA e seus eventuais parceiros.

  - Durante o prazo da concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá obter anuência prévia do PODER CONCEDENTE caso pretenda explorar RECEITAS ACESSÓRIAS, o que poderá ser realizado por meio de apresentação de Plano de Exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, observadas as condições estabelecidas nesta cláusula.

    - A solicitação formal para exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS deverá ser apresentada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, acompanhada de, no mínimo:

  - projeto de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira, incluindo análise de fluxo de caixa;

  - proposta de percentual de compartilhamento, com base em critérios técnicos, conforme disposto no item 9.8;

  - comprovação da compatibilidade da exploração comercial pretendida com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao CONTRATO.

    - O PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para se pronunciar a respeito da solicitação de exploração feita pela CONCESSIONÁRIA.

    - No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar esclarecimentos sobre a solução de exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS feita pela CONCESSIONÁRIA, hipótese na qual o prazo ficará suspenso da data da comunicação à CONCESSIONÁRIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

    - Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo previsto no item 9.4.2, considera-se deferida a solicitação da CONCESSIONÁRIA, nas condições propostas.

    - Na hipótese de rejeição pelo PODER CONCEDENTE da proposta de exploração de atividade capaz de gerar RECEITAS ACESSÓRIAS, deverá fazê-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a exploração seja acatada.

  - Não serão consideradas RECEITAS ACESSÓRIAS aquelas decorrentes de:

- Aplicações ou operações no mercado financeiro;

- Rendimentos líquidos da aplicação financeira advindos da comercialização de créditos antecipados;

- Valores recebidos a título de indenização ou cobertura de seguros ou pagamentos a título de sanções pecuniárias decorrentes de contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros, inclusive decorrentes de financiamentos, salvo eventuais indenizações devidas por terceiros à CONCESSIONÁRIA cujos valores originalmente seriam considerados como RECEITAS ACESSÓRIAS para fins deste CONTRATO; e,

- Outras receitas estabelecidas através de legislação própria.

    - O rol elencado no item 9.5 não é exaustivo, podendo ser identificados outros eventos ou situações não características de RECEITA ACESSÓRIA, ao longo da CONCESSÃO.

  - A exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS no âmbito desta CONCESSÃO não implicará, pelo PODER CONCEDENTE, a assunção de responsabilidade pelos investimentos ou garantia quanto à estimativa de remuneração a ser auferida pela CONCESSIONÁRIA.

  - A CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pelas projeções de RECEITAS ACESSÓRIAS consideradas quando da apresentação de sua PROPOSTA, não sendo cabível qualquer tipo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em razão da alteração, não-confirmação ou prejuízo decorrente da frustração das RECEITAS ACESSÓRIAS por ela estimadas, salvo nos casos de divisão de RECEITAS ACESSÓRIAS e riscos relacionados aos projetos/empreendimentos associados em que haja a exploração conjunta entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.

  - As regras de compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS e de riscos serão livremente negociadas entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, cabendo a esta última a sugestão fundamentada de percentual de compartilhamento, o qual poderá variar a cada PROPOSTA e não poderá ser superior a 20% (vinte por cento) da receita bruta em favor do PODER CONCEDENTE.

    - Os valores para compartilhamento serão apurados pelo CONCESSIONÁRIO, anualmente, considerando o período transcorrido entre os dias 1º (primeiro) de janeiro e 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano e informado ao PODER CONCEDENTE.

    - Os valores referentes ao compartilhamento de RECEITAS ACESSÓRIAS deverão ser atualizados pela variação do IPCA/IBGE, ou aquele que vier a sucedê-lo, tanto para a sua apuração, como por ocasião do seu pagamento na forma do item 9.9.

    - Caso o PODER CONCEDENTE discorde dos cálculos apresentados pelo CONCESSIONÁRIO, e as Partes não componham amigavelmente a divergência no prazo de 30 (trinta) dias, o cálculo do PODER CONCEDENTE irá prevalecer até que seja eventualmente revisado em processo de solução de divergência por Arbitragem previsto no CONTRATO.

    - Após a solução das divergências, eventuais diferenças apuradas deverão ser pagas em favor da Parte vencedora. Os valores devidos serão reajustados pela variação do IPCA/IBGE, pro rata, da data da apuração até o mês anterior ao do pagamento.

  - O pagamento da RECEITA ACESSÓRIA deverá ocorrer de forma individualizada, por meio de documento de arrecadação oficial emitido pelo PODER CONCEDENTE, em até 120 (cento e vinte) dias do término do exercício social.

  - A CONCESSIONÁRIA deverá manter contabilidade específica de cada contrato que gere RECEITAS ACESSÓRIAS, e, enviar relatórios gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE acerca da execução de cada contrato.

# CLÁUSULA 10. - DO REAJUSTE DA TARIFA USUÁRIO

  - O reajuste tarifário será calculado, ao longo da CONCESSÃO, utilizando-se planilha de cálculo tarifário, estabelecida através de Decreto Municipal, cujos coeficientes, índices de uso e dados operacionais serão medidos e atualizados anualmente.

  - O reajuste ordinário da TARIFA USUÁRIO será realizado a cada 12 (doze) meses, tão logo fixado o percentual de reajuste da categoria dos rodoviários, aplicando-se os critérios previstos neste CONTRATO.

  - O processo de reajuste tarifário será submetido à apreciação do CONSELHO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – COMMU.

  - Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal decretar o valor da TARIFA USUÁRIO.

# CLÁUSULA 11. - DA REVISÃO DO CUSTO QUILOMÉTRICO DA CONCESSIONÁRIA

  - A cada ano, juntamente com a revisão dos demais lotes e bacias integrantes do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, o ÓRGÃO GESTOR realizará processo de revisão dos coeficientes e índices de uso que compõem a planilha de cálculo tarifário da TARIFA TÉCNICA, com o objetivo de restabelecer os reais custos de prestação dos serviços.

  - Os custos dos insumos serão ajustados no cálculo tarifário anual e eventual diferença entre os custos projetados e realizados no período será compensada mediante TARIFA USUÁRIO ou complementada pelo PODER CONCEDENTE.

    - Os coeficientes de custo e os índices de uso inicialmente considerados para fins de revisão são: combustível, arla, óleos e lubrificantes, vida útil de pneus e recapagens, consumo de peças e acessórios, consumo de outras despesas, fatores de utilização de fiscais, de pessoal de manutenção e de pessoal de administração.

    - Caso novas exigências do PODER CONCEDENTE que se fizerem necessárias ao longo da CONCESSÃO e que não estejam refletidos nos atuais coeficientes e índices de uso listados acima, deverá ser realizado estudo para avaliar a incorporação na planilha de cálculo dos novos coeficientes e índices de uso gerados, passando-se a considerá-los também no processo de revisão anual, observado disposto na Cláusula 12.

  - Poderá ser contratada pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, Empresa de Auditoria Independente que será responsável pela avaliação e emissão de laudo sobre o processo de revisão tarifária.

  - Será facultado à CONTRATADA participar do processo de revisão por meio da juntada de alegações, laudos técnicos, financeiros e econômicos, bem como pela participação em audiências e consultas públicas eventualmente realizadas.

  - O PODER CONCEDENTE divulgará os novos coeficientes de custo e índices de uso da planilha de cálculo tarifário, através de Decreto Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes da data do reajuste tarifário e da homologação do CUSTO QUILOMÉTRICO da remuneração da CONCESSIONÁRIA.

  - A decisão do PODER CONCEDENTE será dotada de autoexecutoriedade.

  - O PODER CONCEDENTE poderá prever outras regras procedimentais para a revisão, desde que não sejam contraditórias com as fixadas neste instrumento e no edital do certame.

# CLÁUSULA 12. – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

  - O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO poderá ser implementado através dos seguintes mecanismos:

- Revisão do custo quilométrico da CONCESSIONÁRIA;

- reajuste tarifário extraordinário;

- revisão da Participação de Mercado de cada LOTE;

- indenização;

- prorrogação ou redução do prazo de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO, observado o disposto na CLAUSULA 2;

- complementação de receitas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da Lei no 12.813/2021;

- combinação dos mecanismos anteriores.

  - O reestabelecimento do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO da CONCESSÃO poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

    - Redução de custos da CONTRATADA, decorrente de incentivos de qualquer gênero, oferecidos por entes da Federação ou entidades integrantes de sua administração indireta, tais como linhas de crédito especiais, benefícios oriundos da celebração de convênios, incentivos fiscais e outros;

    - Aumento dos custos da CONTRATADA, por ato unilateral do PODER CONCEDENTE, determinando no âmbito do Sistema de Transportes Coletivo por Ônibus,  a implantação de soluções de integração intermodal, modificações nas especificações dos serviços, exigências de novos encargos, variação da composição de investimentos em frota, implicando mudança do número, tipo, vida útil ou idade máxima dos veículos, e no tamanho da tripulação, que não tenham sido especificados no Edital e neste CONTRATO e, por conseguinte, não foram previstos na PROPOSTA;

    - Mudanças legislativas que afetem significativamente os encargos e custos para a prestação dos serviços previstos no Contrato, cujo impacto seja previamente avaliado pelo PODER CONCEDENTE;

    - Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de tributos que incidem sobre o serviço ou a receita da CONTRATADA ou a imposição de disposições legais, após a data de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos custos da CONTRATADA, para mais ou para menos, conforme o caso;

    - Alteração unilateral no CONTRATO, por iniciativa do PODER CONCEDENTE, por inclusão e modificação de serviços, que afete o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO;

    - Variação extraordinária imprevisível ou previsível, mas de proporções imponderáveis do retorno econômico da Concessão, em função da integração física ou tarifária com outros sistemas de transporte público;

    - Quando a inflação acumulada desde o último reajuste, medida pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ultrapassar 8% (oito por cento);

    - A partir do ano 16 (dezesseis) da CONCESSÃO até o prazo final da sua vigência, caso seja atribuído o encargo, ao CONCESSIONÁRIO, pelo investimento na renovação da frota de ônibus que tenha ultrapassado a idade máxima limite fixada pelo PODER CONCEDENTE, de acordo com o ANEXO IV – EVTE e Matriz de Risco;

    - Ocorrência de fatos extraordinários imprevisíveis, ou previsíveis, mas de proporções incalculáveis, que afetem substancialmente o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO DE CONCESSÃO;

    - Variação de demanda de passageiros em relação à demanda projetada, nos termos da alínea “f” do item 12.1.

  - São riscos assumidos pela CONTRATADA, que não ensejarão o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO da CONCESSÃO:

- A não obtenção do retorno econômico previsto na PROPOSTA por força de fatores distintos dos previstos no item da clausula anterior (12.2), considerando a forma de remuneração prevista neste CONTRATO;

- O aperfeiçoamento técnico e operacional dos serviços, bem como a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos, assim como dos sistemas utilizados, com vistas a assegurar a eficiência na qualidade do serviço, que não tenham sido exigidos pelo PODER CONCEDENTE;

- A constatação superveniente de erros ou omissões em sua(s) proposta(s) ou nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive aqueles divulgados pelo Poder Concedente;

- Destruição, roubos, furtos ou perda dos bens vinculados à Concessão e de suas receitas;

- Manutenção da segurança dos usuários dos serviços;

- A ocorrência de interrupção ou falha do fornecimento de materiais, equipamento ou serviços pelos seus contratados;

- A contínua disponibilidade do serviço aos usuários, não podendo ser usado como justificativa: greves de trabalhadores, comoções sociais ou protestos públicos que inviabilizem a prestação do serviço, a cobrança das tarifas e/ou reflita no aumento dos custos.

- Variação nas condições do mercado financeiro, tais como: prazos, carências, taxas de juros, spreads, taxas de câmbio; riscos da contratação e financiamento, dentre outras;

- Problemas de liquidez financeira que possam impossibilitar a continuidade de prestação do serviço;

- Variação de quilômetros rodados em relação à demanda projetada;

- A incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por fatos que possam ocorrer durante a prestação dos serviços, incluindo indenizações e despesas correlatas;

- Redução do valor residual dos bens vinculados à CONCESSÃO;

- Atrasos decorrentes de problemas de fluidez no trânsito;

- As ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na organização operacional e programação dos serviços realizados pela CONTRATADA;

- Não atendimento ou atraso decorrente da não entrega de documentos, estudos e informações exigidos pelo órgão ambiental, prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento ou referente a procedimento de remediação ambiental;

- Mudança no controle diretivo da CONTRATADA que acarrete redução da sua capacidade financeira ou técnica de cumprir o CONTRATO;

- Eventos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos à época de sua ocorrência, mas que deixem de sê-lo por resultado direto ou indireto de ação ou omissão da CONTRATADA ou não foram contratados por opção da CONTRATADA;

- Até o ano 15 (quinze) da CONCESSÃO, manter a atualização da idade da frota de ônibus, de acordo com as normas regulatórias emitidas pelo PODER CONCEDENTE, de acordo com o ANEXO IV – EVTE e Matriz de Risco.

    - A CONTRATADA não fará jus à recomposição do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO a seu favor, caso quaisquer dos riscos a ela atribuídos se concretizem.

  - Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO e a alocação de riscos estabelecida nos itens anteriores, considerar-se-á mantido o seu EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

  - A CONTRATADA poderá solicitar o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO, por meio de requerimento fundamentado, protocolado junto ao PODER CONCEDENTE.

    - O requerimento será obrigatoriamente instruído com relatório técnico ou laudo pericial que demonstre cabalmente o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, sob pena de não conhecimento.

  - O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO promovido pelo PODER CONCEDENTE ocorrerá de ofício, assegurando-se o prazo de 30 (trinta) dias para eventual manifestação da CONTRATADA.

  - A omissão da Parte em solicitar o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO importará em renúncia desse direito após o prazo de 03 (três) anos contados da data do evento que der causa ao desequilíbrio.

  - Recebido o requerimento ou a manifestação da CONTRATADA, o PODER CONCEDENTE decidirá, motivadamente, sobre o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

  - Poderá ser contratada pelo PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, Empresa de Auditoria Independente que será responsável pela avaliação e emissão de laudo sobre o cálculo do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO da CONCESSÃO.

  - A decisão do PODER CONCEDENTE terá autoexecutoriedade.

# CLÁUSULA 13. – DOS ENCARGOS DO PODER CONCEDENTE

  - São encargos do PODER CONCEDENTE:

- prestar as informações e fazer os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA;

- fiscalizar, diretamente pela SMMU ou por meio da EPTC, a execução dos serviços objeto deste contrato;

- exercer amplo, irrestrito e permanente acompanhamento e fiscalização de todas as fases de execução dos serviços;

- estabelecer as normas de operação e padronização da operação do serviço de transporte;

- decidir sobre a quantidade de quilômetros rodados, a criação, fusão ou extinção de LINHAS, alteração de ITINERÁRIOS, alteração de tabela de horários ou de quaisquer outros aspectos operacionais dos SERVIÇOS;

- advertir a CONTRATADA e, quando for o caso, aplicar as sanções administrativas cabíveis, sempre que observar alguma irregularidade;

- estimular a racionalização, a eficiência e melhoria constante dos serviços;

- zelar pela conservação do meio ambiente na prestação dos serviços e na infraestrutura a ele associados;

- intervir na prestação dos serviços, quando houver riscos de descontinuidade;

- declarar a extinção da CONCESSÃO, nos casos previstos neste Contrato de CONCESSÃO e na legislação;

- homologar os reajustes e proceder às revisões do CUSTO QUILOMÉTRICO da BACIA TRANSVERSAL;

- avaliar e decidir a respeito dos pedidos de REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO;

- avaliar e fiscalizar permanentemente o serviço prestado, aplicando as sanções regulamentares e promover vistorias periódicas ou a qualquer momento, priorizando sempre a segurança e o conforto dos usuários;

- avaliar permanentemente a qualidade do serviço prestado;

- decretar a TARIFA DO USUÁRIO e determinar o CUSTO QUILOMÉTRICO da BACIA TRANSVERSAL.

# CLÁUSULA 14. – DOS ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA

  - A CONTRATADA deverá prestar os serviços na forma ajustada e cumprir fielmente as obrigações do instrumento contratual, sendo vedada qualquer alteração sem a concordância, por escrito, do PODER CONCEDENTE.

  - A CONTRATADA deverá:

- prestar os serviços de forma integrada/consorciada na sua BACIA TRANSVERSAL;

- obrigar-se-á a substituir ou a complementar todos os serviços que estiverem em desacordo com as características, condições, especificações técnicas e/ou quantidades contratadas, estabelecidas nos anexos do EDITAL ou neste contrato;

- submeter-se à fiscalização e manter comunicação regular com o PODER CONCEDENTE, para que este acompanhe e fiscalize a execução dos serviços;

- obrigar-se a cumprir as determinações da fiscalização para a regular prestação do serviço e o cumprimento das obrigações legais e contratuais;

- indicar responsáveis ou prepostos com poderes para resolver quaisquer questões pertinentes à prestação do serviço objeto deste contrato;

- permitir controles parciais ou totais por parte do PODER CONCEDENTE, visando a assegurar o cumprimento das especificações técnicas descritas neste contrato;

- assumir todas as despesas com mão-de-obra, transporte, seguros, encargos de qualquer natureza, inclusive trabalhistas, previdenciários e sociais, bem como com tributos federais, estaduais e municipais incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços contratados;

- responsabilizar-se pelo planejamento e condução de todos os trabalhos que, por força de contrato, lhe forem afetos, de modo a salvaguardar, convenientemente, o seu próprio pessoal e qualquer outro de acidentes, bem como evitar prejuízos a bens do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiros;

- assumir as responsabilidades legais, administrativas e técnicas pela prestação do serviço contratado;

- providenciar, junto aos órgãos competentes, todas as autorizações e licenças que se fizerem necessárias à operação do sistema e à adequada prestação dos serviços;

- informar e justificar sobre eventuais problemas que resultem em mudanças ou atrasos no desenvolvimento das atividades;

- assumir, de forma integral, a responsabilidade pelos danos causados ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços objeto deste CONTRATO;

- manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- apresentar durante a execução do CONTRATO, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais;

- prestar, dentro dos prazos estipulados, as informações solicitadas pelo PODER CONCEDENTE;

- manter em dia, durante todo o prazo da CONCESSÃO, todas as suas obrigações com terceiros, inclusive as de cunho trabalhista, estendendo-se a responsabilidade para os efeitos judiciais decorrentes da Licitação;

- cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais estão sujeitos os contratos de trabalho regidos pela CLT, independentemente de seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação;

- enviar à SMMU/EPTC, sempre que solicitado, o balancete contábil relativo ao mês anterior, observado o plano de contas padrão definido na legislação em vigor, as quais serão tornadas públicas, em consonância com o disposto no inciso XIV do art. 23 da Lei no 8.987/95;

- implantar Programa de Integridade ou comprovar sua existência, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura deste CONTRATO, em consonância com a Lei Municipal nº 12.827/2021 e §4º do art. 25 da Lei 14.133/2021, ficando sujeito a se submeter aos procedimentos de avaliação adotados pelo Município; e,

- garantir o estado adequado de conservação dos BENS REVERSÍVEIS ao final da concessão.

# CLÁUSULA 15. – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS

  - Sem prejuízo das disposições contidas na legislação vigente, são direitos e obrigações dos usuários do transporte coletivo por ônibus:

- ser transportado com segurança, conforto e em condições de acessibilidade;

- ser tratado com urbanidade e respeito;

- ser transportado em ônibus em boas condições de manutenção e limpeza;

- ter os preços das tarifas compatíveis com a qualidade do serviço prestado;

- receber do PODER CONCEDENTE e da CONTRATADA, informações para a defesa de direitos individuais e coletivos;

- utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo PODER CONCEDENTE;

- ter prioridade, por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas vias públicas, sobre o transporte individual;

- pagar a tarifa dos serviços correspondentes;

- levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONTRATADA as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes à execução da CONCESSÃO;

- comunicar ao PODER CONCEDENTE os atos ilícitos praticados pela CONTRATADA;

- contribuir para a permanência das boas condições dos veículos;

- portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e operadores.

# CLÁUSULA 16. – DO MODO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A EPTC tem a função de regular e fiscalizar as atividades relacionadas com o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Porto Alegre.

  - Os serviços deverão ser prestados pela CONCESSIONÁRIA rigorosamente no modo, forma e condições de prestação de serviços vigentes e nos termos prazos estabelecidos no EDITAL e seus ANEXOS, na proposta vencedora e neste CONTRATO, considerando o disposto na Cláusula 12.

  - Qualquer medida que implique a alteração dos serviços contratados deverá ser submetida à prévia apreciação e aprovação do PODER CONCEDENTE.

# CLÁUSULA 17. – DAS SANÇÕES

  - A CONTRATADA concorda expressamente em se submeter às sanções administrativas fixadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SMMU e Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, estabelecidas em regulamentos vigentes, bem como em se submeter às sanções que venham a ser estabelecidas para regular os serviços, em especial:

- as sanções relativas às infrações de índole operacional;

- as sanções decorrentes do descumprimento das normas e parâmetros do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus;

- as sanções decorrentes da obtenção de resultados insatisfatórios em índice de avaliação de desempenho operacional estabelecido pela SMMU/EPTC.

  - Sem prejuízo das penalidades estabelecidas e eventualmente aplicadas com base no Regulamento dos Serviços, a SMMU/EPTC, garantida a ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções pela inexecução total ou parcial do contrato, observado o disposto nos arts. 155 e 156 da Lei 14.133/2021:

- advertência;

- multa;

- impedimento de licitar e contratar com o Município de Porto Alegre, por prazo não superior a 3 (três) anos;

- declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

  - A advertência será aplicada nos casos de infração leve.

  - A multa será aplicada nos casos de reincidência e de infrações média e grave.

    - Serão aplicadas multas nos seguintes casos:

- multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato se rescindir, sem justificativa, ou transferir o contrato objeto da presente licitação, sem prévia anuência do PODER CONCEDENTE, até o limite dos prejuízos causados a este;

- multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, cumulada com multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, até o seu efetivo cumprimento, limitado a 10% (dez por cento) do Valor do Contrato, caso a CONTRATADA descumpra o prazo limite estabelecido para o início da operação, de acordo com o item 5.1;

- multa equivalente a 0,08% (zero vírgula zero oito por cento) por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato, pelo descumprimento das exigências do Programa de Integridade, limitado a 10% (dez por cento) do valor atualizado do Contrato.

      - Além das penalidades previstas na subcláusula 17.4.1, poderá ser aplicada, cumulativamente, multa indenizatória de 1 a 5% (um a cinco por cento) sobre o valor total do contrato, proporcionalmente à gravidade da infração cometida, sendo limitado de 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, quando a CONTRATADA:

- cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais ou municipais, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, previdenciárias e sociais previstas no edital e neste contrato;

- praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;

- não providenciar as licenças e/ou autorizações emitidas pelos órgãos públicos necessárias ao cumprimento do objeto de que trata o edital;

- não alocar os recursos humanos especializados necessários ao bom cumprimento dos serviços de que trata o edital e este contrato.

      - Aplica-se o disposto no item 17.12 como fatores de ponderação para definição do percentual a incidir sobre o valor do contrato visando a fixação do valor da multa indenizatória.

  - Para efeito de determinação do valor das multas, o VALOR DO CONTRATO DE CONCESSÃO será corrigido anualmente, a partir da sua celebração, mediante a aplicação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE.

  - A partir do ato que a aplicou, o valor da multa será corrigido pela incidência do percentual de variação mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE.

  - A aplicação das multas previstas neste CONTRATO não afasta a incidência das penalidades administrativas, previstas na legislação municipal, decorrentes da fiscalização do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus do Município de Porto Alegre.

  - A multa, aplicada após processo regular, será cobrada administrativamente ou descontada da Garantia de Execução do CONTRATO, a critério da Administração.

  - O impedimento de licitar e contratar com a Administração e a declaração de inidoneidade serão aplicadas nas hipóteses de infração grave e, conforme o caso, nas hipóteses de:

- condenação definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação e do CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS;

- carência de idoneidade para contratar com a Administração..

  - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Porto Alegre, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o PODER CONCEDENTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na subcláusula anterior.

  - Independente dos critérios específicos previstos na subcláusula 17.4.1 e de outros previstos no regulamento dos serviços, a gradação das penas observará a seguinte escala:

- a infração será considerada leve quando decorrer de condutas involuntárias ou escusáveis da CONTRATADA, da qual ela não se beneficie e que não cause prejuízo ao USUÁRIO, ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros;

- a infração será considerada de gravidade média quando decorrer de conduta inescusável, mas que não traga para a CONTRATADA qualquer benefício ou proveito, nem afete número significativo de USUÁRIOS; e

- a infração será considerada grave quando a SMMU/EPTC constatar presente pelo menos um dos seguintes fatores:

- ter a CONTRATADA agido com má-fé;

- da infração decorrer benefício direto ou indireto para a CONTRATADA;

- o número de USUÁRIOS atingido for significativo.

  - Na definição da gravidade da inadimplência, na fixação da penalidade, na quantificação do seu valor e na eventual cumulação das sanções correspondentes, a SMMU/EPTC observará as seguintes circunstâncias, dentre outras que entender pertinentes:

    - a proporcionalidade entre a intensidade da sanção e a gravidade da inadimplência, inclusive quanto ao número dos USUÁRIOS atingidos;

    - os danos resultantes da inadimplência para os SERVIÇOS e para os USUÁRIOS;

    - a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da inadimplência verificada;

    - a receita da CONTRATADA e o seu percentual de participação no mercado;

    - a situação econômica e financeira da CONTRATADA, em especial a sua capacidade de geração de receitas e o seu patrimônio;

    - os antecedentes da CONTRATADA;

    - a reincidência específica, assim entendida a repetição de falta de igual natureza após o recebimento de notificação anterior, no prazo de 1 (um) ano, contado da notificação do ato de instauração do processo; e

    - as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme entender a SMMU/EPTC.

  - As sanções descritas na subcláusula 17.2 não necessariamente serão aplicadas em sequência gradativa (da mais leve para a mais gravosa), admitindo-se a aplicação das hipóteses previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” cumulativamente com multa, a depender da gravidade da inadimplência verificada.

  - A autuação, aplicação ou cumprimento de sanção não desobrigam a CONTRATADA de corrigir a falta correspondente.

  - As penalidades de advertência por escrito e multa, bem como a de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal de Porto Alegre, serão aplicadas pelo PODER CONCEDENTE, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da sua notificação, nos termos do art. 157 e 158 da Lei 14.133/2021.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da sanção no Diário Oficial do Município de Porto Alegre.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal.

  - A declaração de inidoneidade é de competência do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), facultada a defesa da CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da abertura para vista do processo.

# CLÁUSULA 18. – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

  - Visando a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas na execução deste CONTRATO, a CONTRATADA presta Garantia de Execução do Contrato nos termos do EDITAL, em favor do PODER CONCEDENTE, garantia no montante de 10% (dez por cento) do valor inicial da CONCESSÃO, indicado na Cláusula Terceira deste instrumento, em caução em dinheiro, carta de fiança bancária ou seguro-garantia, a qual deverá ser mantida durante toda a vigência da CONCESSÃO, devendo ser renovada anualmente pela CONTRATADA, com as atualizações previstas nesta cláusula.

  - Para fins de renovação da garantia o valor do CONTRATO será corrigido anualmente, a partir da sua celebração, mediante a aplicação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE.

  - O PODER CONCEDENTE executará a garantia nos seguintes casos de inadimplemento contratual da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento:

- descumprimento das condições e/ou do prazo máximo para início da operação previsto neste contrato;

- cometimento de infração que resulte na extinção do contrato de concessão, por caducidade;

- para o ressarcimento de qualquer obrigação financeira, de responsabilidade da CONTRATADA, que o PODER CONCEDENTE, subsidiária ou solidariamente, seja compelido a assumir; e,

- reversão de bens em estado inadequado, ao final do prazo da concessão.

  - Sempre que o PODER CONCEDENTE executar a garantia, desde que não seja extinta a concessão, por caducidade, a CONTRATADA deverá proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar daquela execução.

  - A execução da garantia, por parte do PODER CONCEDENTE, somente ocorrerá após o devido processo legal e o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da CONTRATADA.

  - Quando da extinção da CONCESSÃO, a garantia será restituída, mediante requerimento da CONTRATADA.

# CLÁUSULA 19. – DA INTERVENÇÃO

  - O PODER CONCEDENTE poderá intervir na operação do serviço para assegurar a adequada prestação do serviço ou para sanar deficiência grave na respectiva prestação, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

  - Considera-se deficiência grave na prestação do serviço, para efeito do item anterior, ressalvadas situações de caso fortuito ou força maior:

- a reiterada inobservância das normas regulamentares do serviço, tais como as concernentes ao itinerário ou horário determinado;

- o não atendimento de notificação expedida pelo PODER CONCEDENTE para retirar de circulação veículo considerado em condições inadequadas para o serviço;

- o descumprimento reiterado pela CONTRATADA de suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;

- a realização de "lock out", ainda que parcial;

- a transferência, pela CONTRATADA da operação dos serviços sem prévio e expresso consentimento do PODER CONCEDENTE;

- demais hipóteses previstas na legislação vigente.

  - A intervenção far-se-á por Decreto do Prefeito Municipal, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção, bem como as causas, os objetivos e os limites da medida.

  - Declarada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando o direito de ampla defesa.

    - Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarado sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à CONTRATADA, sem prejuízo de seu direito à indenização.

    - O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.

  - No período de intervenção, o PODER CONCEDENTE assumirá, total ou parcialmente, o serviço, passando a controlar os meios materiais e humanos que a CONTRATADA utiliza, assim entendidos o pessoal, os veículos, as garagens, as oficinas, e todos os demais meios empregados, necessários à operação.

  - Cessada a intervenção, se não for extinto o CONTRATO, por caducidade, a administração do serviço será devolvida à CONTRATADA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

  - O interventor deverá cumprir, durante o período que durar a intervenção, todos os compromissos da CONTRATADA, inclusive aqueles relacionados aos financiamentos contratados.

# CLÁUSULA 20. – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO, DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - Extinguir‐se‐á o presente Contrato de CONCESSÃO nos seguintes casos:

- advento do termo contratual;

- encampação;

- caducidade;

- rescisão;

- anulação;

- falência ou extinção da CONTRATADA.

  - Extinta a CONCESSÃO, o exercício de todos os direitos e privilégios transferidos à CONTRATADA retornarão ao PODER CONCEDENTE, havendo imediata assunção dos SERVIÇOS por este, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações que se fizerem necessários.

  - Nos casos de advento do termo contratual e encampação, o PODER CONCEDENTE, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização que será devida à CONTRATADA, na forma prevista na legislação.

  - A extinção da concessão, por advento do termo contratual, far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos, vinculados aos bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade dos serviços pertinentes à concessão.

  - Considera-se encampação a retomada do serviço pelo PODER CONCEDENTE, durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização, nos termos do Art. 37 da Lei 8.987/95.

  - A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaração da caducidade da concessão, nos termos do §1º, VII do art. 38, da Lei 8.987/95 ou a aplicação das sanções contratuais, observadas as disposições a seguir e da Cláusula 21:

- o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e requisitos mínimos definidos nos ANEXOS II e III do EDITAL e deste CONTRATO;

- a CONTRATADA de forma reiterada, descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares concernentes à concessão;

- a CONTRATADA, de forma reiterada, paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;

- a CONTRATADA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido, ou as condições mínimas de habilitação definidas no EDITAL de licitação que antecedeu a contratação;

- a CONTRATADA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação do serviço no prazo estipulado;

- a CONTRATADA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista, no curso da concessão, na forma do § 3º do art. 121 da Lei nº 14.133/2021;

- a CONTRATADA não cumprir, por mais de 3 (três) anos consecutivos ou 9 (nove) anos alternados, as metas anuais definidas no ANEXO III do EDITAL;

- O descumprimento injustificado pela CONTRATADA do prazo limite para o início da operação, por período que exceda 30 (trinta) dias, contados da emissão da assinatura do CONTRATO, nos termos da Cláusula 5.

    - A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada, ainda, quando a CONTRATADA transferir o CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS ou o controle societário, sem prévia anuência do PODER CONCEDENTE, nos termos da Cláusula 21 deste instrumento.

    - A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da inadimplência da CONTRATADA em processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

    - Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de serem comunicados à CONTRATADA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais abrangidos pelos casos relacionados neste CONTRATO, com a abertura, em cada caso, de prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

    - Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por Decreto do Prefeito Municipal, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo.

    - A indenização de que trata o item acima, será devida na forma estabelecida em Lei, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela CONTRATADA.

    - A declaração de caducidade acarretará, ainda:

- a execução da garantia contratual;

- retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE.

    - Declarada a caducidade, não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONTRATADA.

  - O presente CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONTRATADA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante pleito levado ao tribunal arbitral ou ação judicial especialmente intentadas para este fim, ocasião em que os serviços prestados pela CONTRATADA não poderão ser interrompidos ou paralisados, até decisão arbitral ou judicial transitada em julgado.

  - Extinta a CONCESSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE os bens reversíveis previstos no EDITAL.

# CLÁUSULA 21. – DA TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO E DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA CONTRATADA

  - A transferência do CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS ou do controle societário da CONTRATADA, sem a prévia anuência do PODER CONCEDENTE, implicará a caducidade da CONCESSÃO.

    - Para fins de obtenção da anuência, a CONTRATADA deverá:

- atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

- comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

  - O PODER CONCEDENTE poderá autorizar a assunção do controle ou a administração temporária da CONTRATADA para seus financiadores e garantidores, visando a promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS, nos termos do art. 27-A da Lei n. 8.987/95.

    - Nesta hipótese, o PODER CONCEDENTE exigirá dos financiadores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, dispensando-se requisitos de capacidade técnica e econômica.

    - A assunção do controle ou a administração temporária não alterará as obrigações da CONTRATADA e de seus controladores para com terceiros, PODER CONCEDENTE e usuários do serviço público.

  - Dependerá também de autorização prévia do PODER CONCEDENTE a alteração da composição do CONSÓRCIO formador da CONTRATADA, observados os requisitos da subcláusula 21.2.

# CLÁUSULA 22. – DOS BENS REVERSÍVEIS

  - São BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO:

- licenças de uso dos softwares do Sistema Monitoramento;

- direito de propriedade de softwares desenvolvidos para o Sistema de Monitoramento, incluindo todos os artefatos dos sistemas, tais como: manuais de sistemas, de operação e de usuário, modelos de dados, de arquitetura, scripts de criação de componentes e elementos de software;

- códigos-fonte e qualquer outro elemento que auxilie no entendimento e implantação dos sistemas;

- equipamentos que compõe o sistema central do Monitoramento na forma do ANEXO II – C do EDITAL;

- a frota de ônibus de transporte coletivo; e

- outros bens destinados à operação do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus que o PODER CONCEDENTE entenda imprescindível para a continuidade do serviço, previamente declarado pelo aludido órgão público por ocasião da extinção da concessão.

  - Os BENS REVERSÍVEIS serão indenizados pelo valor não depreciado dos mesmos.

  - Poderá o PODER CONCEDENTE determinar que a indenização seja realizada pelo novo CONCESSIONÁRIO do Serviço de Transporte Público Coletivo, obrigação que será inserida no Edital de Licitação relacionado à concessão que vier a suceder a de que trata o presente contrato.

# CLÁUSULA 23 - DA DESMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS

  - Com 02 (dois) anos de antecedência ao termo contratual, ou imediatamente, no caso de extinção antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE o plano de desmobilização dos serviços, que deverá prever o procedimento pelo qual será realizada a desmobilização e devida reversão dos BENS REVERSÍVEIS.

  - Deverão estar previstos no Plano De Desmobilização, no mínimo:

- Forma de reversão dos BENS REVERSÍVEIS;

- Estado de conservação e manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, com laudos e relatórios técnicos e ambientais, emitidos por profissional habilitado;

- Estado de depreciação dos BENS REVERSÍVEIS; e

- Forma de substituição dos funcionários da CONCESSIONÁRIA pelos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou transição dos serviços para novo CONCESSIONÁRIO.

- relação dos contratos celebrados pela Concessionária com terceiros, que serão rescindidos;

- inventário de toda a documentação técnico-operacional pertinente, incluindo garantis, licenças e softwares;

- relatório dos processos judiciais e administrativos em curso, bem como de eventuais procedimentos arbitrais.

  - O PODER CONCEDENTE poderá realizar as vistorias que julgar necessárias à plena execução de suas atividades, de forma a garantir a transição contratual sem qualquer prejuízo à continuidade do serviço, além de acompanhar a execução de laudos e relatórios técnicos que ainda não tiverem sido entregues.

  - A CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte ao final da vigência da CONCESSÃO, não assumindo o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONÁRIA sucessora qualquer responsabilidade ou ônus quanto aos mesmos, e não sendo devida nenhuma indenização à CONCESSIONÁRIA, exceto se o contrário tiver sido pactuado, nos termos autorizados por este CONTRATO.

  - Enquanto não expedido o Termo Definitivo de Devolução não será liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL.

  - Eventuais indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA quando da extinção da CONCESSÃO não impedirão a retomada da CONCESSÃO, observado, no caso de encampação, o disposto na Subcláusula 20.5.

  - O Termo Definitivo de Devolução não exclui a responsabilidade civil e a ético-profissional decorrente da prestação do serviço objeto deste CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

  - Com o Plano De Desmobilização, a transição e reversão deverão ocorrer sem percalços ou imprevistos e a operação do Sistema da Bacia Transversal.

  - A omissão da CONCESSIONÁRIA na apresentação do Plano De Desmobilização será considerada infração grave ensejando aplicação à CONCESSIONÁRIA das penalidades cabíveis.

# CLÁUSULA 24 - DA TRANSIÇÃO

  - São obrigações da CONCESSIONÁRIA, para a boa operacionalização da transição do sistema ao PODER CONCEDENTE ou à sucessora:

- Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSÃO;

- Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSÃO;

- Cooperar com a CONCESSIONÁRIA sucessora e com o PODER CONCEDENTE para a transmissão adequada dos conhecimentos e informações;

- Colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA na elaboração de eventuais relatórios requeridos para o processo de transição;

- Auxiliar no planejamento do quadro de funcionários;

- Interagir com o PODER CONCEDENTE e com a CONCESSIONÁRIA sucessora e demais atores e agentes envolvidos na operação do Sistema da Bacia Transversal; e,

- Participar, com seu próprio quadro de colaboradores, de operação assistida com os servidores do PODER CONCEDENTE ou colaboradores da CONCESSIONÁRIA sucessora pelo período mínimo de 90 (noventa) dias anteriores ao termo da CONCESSÃO.

# CLÁUSULA 25 – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA POR ARBITRAGEM

  - Serão dirimidas por arbitragem as controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, decorrentes ou relacionadas a este CONTRATO, inclusive quanto à sua interpretação no que couber.

  - A arbitragem deverá ser realizada no Brasil, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para prática de todo e qualquer ato.

  - A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade, devendo as Partes, de comum acordo, designar a instituição arbitral que conduzirá o procedimento de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem.

  - Não havendo consenso entre as Partes, o PODER CONCEDENTE indicará uma das seguintes instituições: Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio do BrasilCanadá (CAM-CCBC), Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI), Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB) ou Câmara de Arbitragem da FEDERASUL (CAF).

  - O tribunal arbitral será composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada parte indicar um árbitro titular e um suplente.

  - O terceiro árbitro e seu suplente serão escolhidos de comum acordo pelos dois titulares indicados pelas Partes, devendo ter experiência comprovada na especialidade objeto da controvérsia.

  - A presidência do tribunal arbitral caberá ao terceiro árbitro.

  - Não havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada Parte, o terceiro árbitro e seu suplente serão indicados pelo tribunal arbitral indicado conforme Cláusula 25.4, observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

  - A Parte vencida no procedimento de arbitragem arcará, ao final, com todos os custos do procedimento, incluindo os honorários dos árbitros.

  - As Partes concordam, no entanto, que a CONCESSIONÁRIA arcará com os custos do procedimento arbitral até que seja proferida a respectiva sentença, independentemente da Parte que solicitar o seu início.

  - Após a sentença arbitral, se ela for inteiramente desfavorável ao PODER CONCEDENTE, esse deverá reembolsar a CONCESSIONÁRIA pelas despesas incorridas, logo no mês subsequente ao da respectiva sentença.

  - No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serão divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na proporção da sucumbência de cada uma, devendo o PODER CONCEDENTE ressarcir a CONCESSIONÁRIA proporcionalmente pelas custas que esta tenha antecipado no aludido procedimento.

  - Cada uma das Partes arcará com seus próprios custos referentes a honorários advocatícios, independentemente da sucumbência determinada na sentença arbitral.

  - Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigável de solução de divergências, as Partes poderão requerê-las diretamente ao Poder Judiciário.

  - As decisões do tribunal de arbitragem serão definitivas para o impasse e vincularão as Partes.

  - A submissão de qualquer questão à arbitragem não exonera as Partes do pontual e tempestivo cumprimento das disposições deste CONTRATO, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades OBJETO da CONCESSÃO, que deverão continuar a processar-se nos termos em vigor à data de submissão da questão até que uma decisão final seja obtida.

# CLAÚSULA 26 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A celebração do presente CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS, com a CARRIS é ato subsequente e condicionado à assinatura, pelo ADJUDICATÁRIO, do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENCAS, ANEXO VIII deste EDITAL.

  - O PODER CONCEDENTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso, as questões alusivas a incidentes, que se fundamentem em motivos de caso fortuito ou de força maior.

  - Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer controvérsia entre as Partes decorrentes do CONTRATO, bem como para a execução da sentença arbitral e atendimento de questões urgentes.

E, por estarem justos e acordados, é firmado o presente CONTRATO por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do Município de Porto Alegre.

[Local], [data]

[PARTES]

[INTERVENIENTES ANUENTES] [TESTEMUNHAS]